-----------------------------------------------------------/ Séance 1 \-----------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 15/03/2023 |  |
|  | Précédente | Actuelle |
| Alexis | X | -Sprint 0 |
| Jules | X | -Sprint 0 |
| Lucas | X | -Sprint 0 |
| Nathan | X | -Sprint 0 |

-----------------------------------------------------------/ Séance 2 \-----------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 22/03/2023 |  |
|  | Précédente | Actuelle |
| Alexis | -Sprint 0 | -Création du fichier BDD + connexion |
| Jules | -Sprint 0 | -Classe Client C#  -Back de la vue |
| Lucas | -Sprint 0 | -Création de la base de données vierge  -Création table Clients |
| Nathan | -Sprint 0 | -Interface graphique |

-----------------------------------------------------------/ Séance 3 \-----------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 05/04/2023 |  |
|  | Précédente | Actuelle |
| Alexis | -Création du fichier BDD + connexion  -Correction bug GIT | -Faire les requêtes SQL dans la classe BDD  -Tests Unitaires |
| Jules | -Classe Client C#  -Back de la vue  -Correction bug GIT | -Back de la vue  -Correction de bug |
| Lucas | -Création de la base de données vierge  -Création table Clients  -Correction bug GIT | -Management des équipes  -Mise au propre rapport de réunions  -Présentation du produit au client |
| Nathan | -Interface graphique  -Correction bug GIT | -Correction de l’interface graphique |